| Casa Bonita Oregón | PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Gestión de SST |  |  |
| Código: CBO-SST-PRG-01 | Versión: 01 | Revisión: 00 |
| Fecha de creación: 18/10/2026 | Elaborado: SST | Aprobado: GG |
| OBRA / CLIENTE: |  |  |

| Periodo Noviembre 20__ – Octubre 20__ | Responsable del programa Supervisor de SST | Presupuesto estimado (S/) | Aprobado por Gerente General |
| --- | --- | --- | --- |

| Actividad | Responsable | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Indicador | Avance % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo 1: Cumplir la normativa de SST y los requisitos de los clientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Difundir la Política de SST a todo el personal | Gerente General | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personal informado / total × 100 |  |
| Revisar y actualizar la Matriz de requisitos legales | Supervisor de SST | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | Matriz actualizada |  |
| Mantener SCTR de salud y pensión vigente para todo el personal | Gerente General | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Trabajadores con SCTR / total × 100 |  |
| Objetivo 2: Identificar peligros y controlar los riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actualizar las Matrices IPERC de sanitarias y eléctricas | Supervisor de SST | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | IPERC actualizadas |  |
| Revisar y difundir los PETS | Supervisor de SST |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | PETS difundidos / total × 100 |  |
| Verificar el llenado diario de ATS y PETAR | Maestro de obra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ATS conformes / ATS revisados × 100 |  |
| Objetivo 3: Prevenir accidentes e incidentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entregar y reponer EPP según la matriz de EPP | Gerente General | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | EPP entregado / requerido × 100 |  |
| Inspección semanal de SST del frente de trabajo | Supervisor de SST | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspecciones ejecutadas / programadas × 100 |  |
| Inspección mensual de herramientas (cinta de color), extintor y botiquín | Supervisor de SST | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Inspecciones ejecutadas / programadas × 100 |  |
| Investigar el 100 % de incidentes y accidentes | Supervisor de SST | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Investigados / ocurridos × 100 |  |
| Objetivo 4: Capacitar y entrenar al personal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutar el Programa anual de capacitaciones (CBO-SST-PRG-02) | Supervisor de SST | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Capacitaciones ejecutadas / programadas × 100 |  |
| Charla de 5 minutos diaria | Maestro de obra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Charlas ejecutadas / días trabajados × 100 |  |
| Objetivo 5: Proteger la salud de los trabajadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exámenes médicos ocupacionales (pre-ocupacional y periódico) | Gerente General |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trabajadores con EMO vigente / total × 100 |  |
| Objetivo 6: Mejora continua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar estadísticas mensuales de SST | Supervisor de SST | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Reportes emitidos / 12 × 100 |  |
| Auditoría interna del sistema de gestión de SST | Gerente General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  | Auditoría ejecutada |  |
| Revisión anual del sistema por la Gerencia | Gerente General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | Acta de revisión |  |

● Mes programado. Marcar "E" cuando la actividad se haya ejecutado. Avance % = actividades ejecutadas / programadas × 100.

| Elaborado por: Supervisor de SST | Revisado por: Responsable técnico / Maestro de obra | Aprobado por: Gerente General |
| --- | --- | --- |
| Nombre, firma y fecha | Nombre, firma y fecha | Jesús Donato Villar Bendezú · DNI 72906209 |